과학 수업용 인터랙티브 학습지 도구 — 구현 계획

이 문서가 계획의 단일 원본(single source of truth)이다. 최초 작성: 2026-07-28 · 상태: 승인 대기 (구현 미착수) 다른 세션에서 이어서 작업할 때는 이 문서와 docs/PROGRESS.md를 함께 읽을 것.

Context

교사가 Notion처럼 블록을 쌓아 슬라이드형 학습지를 만들고, 학생이 모바일/PC에서 슬라이드를 넘기며 문제를 풀고, 교사가 그 답안을 엑셀로 수합하는 웹 도구를 만든다. 작업 디렉터리는 현재 비어 있는 신규 프로젝트다.

해결하려는 문제: 교사가 만든 학습 자료(PPT/학습지)와 학생 응답 수합(구글폼)이 분리되어 있어, "읽고 → 바로 답하고 → 다음으로" 이어지는 탐구형 수업 흐름이 끊긴다. Rubin Observatory의 Investigations처럼 자료와 문항이 한 흐름에 섞인 형태를 만들되, 교사가 코딩 없이 저작할 수 있게 하고 과학 수업에 특화한다.

확정된 결정 사항 (사용자 승인 완료)

- 백엔드: GitHub Pages 정적 SPA + Google Apps Script 웹앱 + Google Drive/Sheets

- 배포 모델: 중앙 배포 1개 — 운영자 계정에 Apps Script를 한 번만 배포, 모든 교사가 공유

- 스택: React + Vite + TypeScript

- 학생 식별: 수업 코드 + 이름/학번 입력 (로그인 없음)

- 그래프: 교사 데이터 → 차트 AND 학생 입력 데이터 → 실시간 그래프

- 채점: 정답 설정 + 자동 채점, 정오답 즉시 공개 여부는 수업 기본값 + 문항별 덮어쓰기

- 교사 미리보기 + 테스트 모드 포함

- 영상 블록: URL 붙여넣기 + 구간 재생 (시청 강제·중간질문은 범위 밖)

- 과학 특화: 수식 입력, 허용오차·유효숫자 채점, 단위 판정, 화학식 버튼 입력, 사진 업로드 답안, 데이터표 자동계산·추세선, 그리기 답안, 참고자료 패널, 학급 응답 집계 공유, POE 잠금, 조건 분기(4-1/4-2 번호)

- Node.js 미설치 → winget install OpenJS.NodeJS.LTS로 설치 (승인됨)

- 새 GitHub 리포지토리 생성 후 푸시 (gh CLI가 없으므로 리포 생성은 사용자가 github.com에서 직접, 이후 remote 연결·푸시는 내가 처리)

- 이 사이트는 수업 후 지속적으로 수정·개선되며, 다른 세션에서도 이어서 작업할 수 있어야 한다 → 아래 「세션 간 연속성」 항목이 0단계다

입력 방식에 대한 핵심 제약 (사용자 지시)

학생은 LaTeX 문법을 모른다고 가정한다. 수식·화학식은 전부 버튼으로 입력할 수 있어야 하고, 화학식 첨자는 자동 변환이 아니라 명시적인 위/아래첨자 버튼으로 넣는다.

이 제약이 수식 관련 라이브러리 선택을 결정한다 → MathLive (시각적 수식 편집 + 커스터마이즈 가능한 가상 버튼 키보드, 출력은 LaTeX). 학생은 버튼만 누르고, 저장되는 값은 LaTeX 문자열이다.

아키텍처

┌─ GitHub Pages (정적 SPA, HashRouter) ──────────────────┐

│  /#/                  홈: 수업코드 입력 / 교사 시작      │

│  /#/editor/:code      교사 블록 에디터 (+미리보기 토글)  │

│  /#/play/:code        학생 슬라이드 플레이어             │

│  /#/play/:code?test=… 교사 테스트 모드 (동일 코드 재사용)│

│  /#/results/:code     교사 결과 대시보드 + 엑셀 내려받기 │

└───────────────────┬────────────────────────────────────┘

│ fetch POST

│ Content-Type: text/plain;charset=utf-8  ← CORS preflight 회피 (필수)

▼

┌─ Apps Script 웹앱 (운영자 계정, "모든 사용자" 액세스) ──┐

│  doPost({action,...}) → LockService → Drive/Sheets      │

│  CacheService: 집계 응답 10초 캐시                       │

└───────────────────┬─────────────────────────────────────┘

▼

┌─ 운영자 Google Drive ───────────────────────────────────┐

│  /InteractiveClass/lessons/<CODE>.json     수업 정의     │

│  /InteractiveClass/media/<CODE>/…          교사 이미지   │

│  /InteractiveClass/uploads/<CODE>/…        학생 사진·그림│

│  /InteractiveClass/responses/<CODE>        스프레드시트  │

│      "responses" 시트 · "_test" 시트 · "_meta" 시트      │

│  /InteractiveClass/_index                  코드↔파일 매핑│

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

중앙 배포에 따른 필수 대응

- 동시 실행 충돌 → 모든 쓰기 경로에서 LockService.getScriptLock().waitLock(20000). 응답은 studentKey 기준 행 upsert.

- 개인정보 집중 → 학생 이름·사진·그림이 전부 운영자 계정 Drive에 쌓인다. 대응: 수업 생성 시 식별 필드 선택(학번만/익명 가능), 사진 업로드 문항이 있으면 교사에게 경고 배너 표시, 학생 입장 화면에 데이터 보관 주체 명시, 교사용 수업 데이터 완전 삭제 버튼(수업 JSON + 미디어 + 학생 업로드 + 응답 시트 일괄 삭제), 수업별 자동 만료(기본 180일) 옵션.

- 소유권 검증 (로그인 없음) → 서버가 code(학생용 6자, 혼동문자 I·O·L·0·1 제외)와 editToken(32자 난수)을 발급하고 sha256(editToken)만 저장. 편집·결과조회·테스트모드는 editToken 필수. 교사 브라우저 localStorage 보관 + 교사용 복구 링크를 발행 화면에 크게 노출(복사 버튼, 분실 시 복구 불가 경고).

응답 스프레드시트 스키마

responses 시트 — 1행 헤더, 학생 1명 = 1행.

| studentKey | 학번 | 이름 | 시작시각 | 제출시각 | 진행경로 | Q1_답 · Q1_정오 · Q1_점수 · Q2_답 … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- studentKey = sha1(code + 식별필드값) — 재접속 시 덮어쓰기용

- 진행경로 — 조건 분기로 실제 통과한 슬라이드 순서(예: 1,2,3,4,4-1,5)

- 사진·그림 답안은 Drive 공유 URL 문자열로 기록 (엑셀에서 클릭 가능)

- 데이터표 답안은 CSV 문자열, 수식 답안은 LaTeX 문자열

- 서답형은 정오답 열을 비워 교사 수기 채점용으로 남긴다

- 별도 _meta 시트에 문항ID ↔ 열 인덱스 매핑을 저장해, 교사가 나중에 문항을 추가해도 기존 열이 밀리지 않게 한다

- 교사 테스트 모드 응답은 _test 시트로 분리 저장되어 통계·엑셀에서 제외된다

데이터 모델 (src/types/lesson.ts)

type Lesson = {

version: 1

code: string

title: string; description?: string

accent: string                                   // 단색 강조색 (기본 #2563eb)

settings: {

requireAnswerToAdvance: boolean                // 기본 true

allowBackNavigation: boolean

feedbackMode: 'never' | 'immediate' | 'onFinish'

identityFields: ('grade'|'klass'|'number'|'name')[]

shuffleChoices: boolean

referencePanel: { enabled: boolean; tabs: ('periodic'|'constants'|'units'|'custom')[]; customHtml?: string }

}

slides: Slide[]

updatedAt: string

}

type Slide = {

id: string

title?: string

isSub: boolean                                   // true면 직전 메인 슬라이드의 하위 → "4-1" 표기

blocks: Block[]

branch?: {                                       // 조건 분기

questionId: string

rules: { when: 'correct'|'incorrect'|`choice:${string}`; goTo: string }[]

default?: string

}

}

블록

type Block =

| { id; type:'text';    html: string }            // TipTap (인라인 수식·첨자 포함)

| { id; type:'heading'; level: 1|2|3; text: string }

| { id; type:'image';   src; alt; caption?; width:'full'|'half' }

| { id; type:'video';   provider:'youtube'|'vimeo'|'file'; url; start?:number; end?:number;

loop:boolean; autoplay:boolean; caption? }

| { id; type:'callout'; tone:'info'|'tip'|'warn'; html }

| { id; type:'divider' }

| { id; type:'embed';   url }                     // GeoGebra/PhET 등 화이트리스트 iframe (최소 구현)

| { id; type:'chart';   spec: ChartSpec }         // 교사 데이터 → 차트

| { id; type:'poeGroup'; predictId; observeIds: string[]; explainId }   // 예측-관찰-설명 묶음

| { id; type:'question'; q: Question }

문항

type QuestionBase = {

id; prompt: string                               // 리치텍스트(수식 포함)

required: boolean; points: number

explanation?: string

feedbackOverride?: 'never'|'immediate'|'onFinish'

shareClassResponses?: boolean                    // 학급 응답 집계 공유 켜기

lockAfterSubmit?: boolean                        // POE 예측 문항용 잠금

}

type Question = QuestionBase & (

| { kind:'cloze';  segments: ({t:'text',v} | {t:'blank', mode:'input'|'select', options?, answer?})[] }

| { kind:'choice'; options:{id,label}[]; multiple:boolean; answer?: string[] }

| { kind:'short';  rows:number; answer?: string[]; matchMode?:'exact'|'contains' }

| { kind:'combo';  statements:{id,label}[]; options:{id,label,set:string[]}[]; answer?: string }

| { kind:'order';  items:{id,label}[]; answer?: string[] }

| { kind:'match';  left:{id,label}[]; right:{id,label}[]; answer?: [string,string][] }

// ── 과학 특화 ──────────────────────────────────────────────

| { kind:'numeric'; answer?: number; tolerance?: {mode:'abs'|'pct', value:number}

; unit?: string; unitMode?: 'none'|'required'|'convertible'

; sigFigs?: number }                       // 허용오차·유효숫자·단위 채점

| { kind:'math';    answer?: string[]                        // LaTeX 복수 정답

; keyboards: ('basic'|'fraction'|'greek'|'unit'|'chem')[]

; compareMode: 'normalized'|'symbolic' }   // symbolic은 Compute Engine 지연 로드

| { kind:'chem';    answer?: string[] }                      // 버튼 기반 화학식 입력

| { kind:'drawing'; background?: string; tools: ('pen'|'line'|'eraser')[] }   // 스케치 답안

| { kind:'photo';   maxFiles: number }                       // 사진 업로드 답안

| { kind:'dataTable';                                        // 데이터표 자동계산 + 추세선

columns: { key; label; type:'number'|'text'|'computed'; formula?: string; unit?: string }[]

rowCount: number; seed?: (string|number)[][]

chart?: { type:'scatter'|'line'|'bar'; x:string; y:string[]

; trendline?: boolean; errorBar?: string }

answerTargets?: { slope?: number; intercept?: number; tolerance?: number } }

)

과학 특화 기능 설계

1. 수식 입력 — 버튼만으로 (mathlive)

- 교사 본문: TipTap 커스텀 인라인 노드 mathInline. 툴바 ∑ 버튼 → MathLive <math-field> 팝오버로 편집, 저장은 LaTeX, 표시는 KaTeX(경량 렌더).

- 학생 답안 (kind:'math'): MathLive math-field + 커스텀 가상 키보드. 시스템 키보드를 띄우지 않고 항상 버튼 키보드를 쓴다. 교사가 문항별로 켤 키보드 레이어를 고른다:

  - basic — 숫자, + − × ÷ = ( ), 지수, 아래첨자

  - fraction — 분수, 루트, n제곱근, 절댓값, 로그, 지수함수

  - greek — α β γ Δ θ λ μ π ρ σ ω

  - unit — m, s, kg, N, J, W, Pa, mol, ℃, K, 상용 조합 단위

  - chem — 아래 3번과 동일한 화학 기호 세트

- 채점 (lib/grade.ts):

  - normalized(기본) — 공백·\left\right·중복 중괄호 제거 후 문자열 비교 + 교사가 등록한 복수 정답 대조

  - symbolic(옵션) — @cortex-js/compute-engine을 동적 import해 ce.parse(a).isSame(ce.parse(b))로 동치 판정. 번들 크기가 커서 이 모드를 쓰는 문항이 있을 때만 로드.

2. 수치 답안 — 허용오차·유효숫자·단위 (kind:'numeric')

- 입력 UI: 숫자 칸 + (단위 사용 시) 단위 칸. 단위 칸은 드롭다운 + 자주 쓰는 단위 버튼으로 제공해 오타를 막는다. 지수 표기는 ×10^ 버튼.

- 채점 순서: ① 값 파싱(3.0e8, 3.0×10^8 모두 허용) → ② 단위 정규화 → ③ 허용오차 판정 → ④ 유효숫자 자릿수 판정.

- 단위 정규화는 소규모 단위 레지스트리를 직접 구현한다(SI 접두어 + 기본 7단위 + 자주 쓰는 유도단위 N·J·W·Pa·V·Ω·C·Hz·L·mol/L·m/s·m/s²). 범용 차원해석 엔진은 만들지 않는다 — 과잉 구현이다.

- unitMode:'convertible'이면 1 km = 1000 m처럼 환산해 맞다고 처리, 'required'면 단위까지 정확히 일치해야 한다.

3. 화학식 — 자동변환 없이 버튼으로 (kind:'chem')

- 입력칸 위 고정 툴바: X₂(아래첨자 토글) · X²(위첨자 토글) · → · ⇌ · Δ · · · ⁺ · ⁻ · (s) (l) (g) (aq)

- 첨자는 토글 버튼을 누른 뒤 타이핑하는 방식(누르는 순간 커서 이후 입력이 첨자로 들어감). H2O를 자동으로 H₂O로 바꾸는 동작은 하지 않는다.

- 교사 본문도 동일하게 TipTap Subscript/Superscript 버튼으로 처리.

- 채점 정규화: 공백 제거, 유니코드 첨자 ↔ 일반 문자 통일, -> ↔ → 통일, 계수 1 생략 허용.

4. 그리기 답안 (kind:'drawing')

- HTML Canvas + Pointer Events(터치·펜·마우스 통합). 도구: 펜(굵기 3단계), 직선(작도용), 지우개, 색 6종, 실행취소, 전체 지우기.

- 교사가 밑그림 이미지를 배경으로 깔 수 있다(모눈종이, 광학 도해, 지도 등).

- 저장은 스트로크 JSON + 렌더 PNG 두 가지를 함께 보관 — JSON은 학생이 나중에 이어서 수정할 수 있게, PNG는 교사가 바로 볼 수 있게.

- 화면 회전·리사이즈 시 좌표가 깨지지 않도록 스트로크는 정규화 좌표(0~1)로 저장한다.

5. 사진 업로드 답안 (kind:'photo')

- <input type="file" accept="image/*" capture="environment"> — 모바일에서 카메라가 바로 열린다.

- 클라이언트에서 최대 1600px·JPEG 0.82로 리사이즈(원본 10MB까지 허용, 리사이즈 후 2MB 초과 시 거부) → Apps Script uploadStudentMedia → Drive 저장 → URL 반환.

- 결과 화면에서 썸네일 격자로 보고, 엑셀에는 URL이 들어간다.

6. 데이터표 자동계산·추세선 (kind:'dataTable')

- 열 유형: 측정값 열(학생 입력) / 계산 열(교사가 수식 지정).

- 계산 수식은 직접 만든 안전한 미니 파서로 평가한다. eval·Function 생성자는 쓰지 않는다. 지원: + - * / ^ ( ), 열 참조(A,B…), 함수 avg sum min max count stdev abs sqrt log ln.

- 차트: 산점도/꺾은선/막대 + 선형 회귀 추세선(기울기·절편·R² 표시) + 오차막대(열 지정). 학생이 값을 입력하는 즉시 다시 그려진다.

- answerTargets로 기울기·절편 자체를 허용오차 안에서 자동 채점할 수 있다(예: "그래프의 기울기가 중력가속도").

7. 참고자료 패널

- 화면 우하단 플로팅 버튼 → 드로어(모바일은 바텀시트). 슬라이드를 벗어나지 않고 언제든 연다.

- 탭: 주기율표(원소 클릭 시 상세 정보, 118종 한국어 명칭 포함 정적 JSON을 번들) · 과학 상수표 · 단위 환산기(위 단위 레지스트리 재사용) · 교사 커스텀 자료(리치텍스트).

- 교사가 수업별로 패널 표시 여부와 켤 탭을 고른다.

8. 학급 응답 집계 공유

- Apps Script getAggregate(code, questionId) — 응답 시트를 읽어 집계만 반환(이름·학번 절대 미포함).

- 학생이 답을 제출한 뒤, shareClassResponses가 켜진 문항이면 아래에 분포가 나타난다: 선택형·합답형은 막대, 수치형은 히스토그램, 서답형은 짧은 답안 익명 목록.

- 폴링은 해당 문항이 화면에 보일 때만 10초 간격(IntersectionObserver로 제어), 화면을 벗어나면 즉시 중단. 서버는 CacheService로 10초 캐시해 중앙 배포 부하를 막는다.

9. 예측-관찰-설명(POE) 잠금

- poeGroup 블록이 예측 문항 1개 + 관찰 블록 여러 개 + 설명 문항 1개를 묶는다.

- 예측을 제출하면 잠긴다 — 입력 비활성 + 자물쇠 아이콘 + "예측은 수정할 수 없어요" 안내. 관찰·설명 단계는 예측 제출 후에 열린다.

- 서버도 lockedAt이 찍힌 예측 답안의 재수정을 거부한다(개발자도구로 우회 방지).

- 마지막 요약 화면에서 내 예측 vs 내 설명을 나란히 보여줘 개념 변화를 스스로 확인하게 한다.

10. 조건 분기 + 4-1 / 4-2 슬라이드 번호

- 에디터에서 슬라이드를 "보조 슬라이드" 로 지정하면 직전 메인 슬라이드의 하위가 되어 4-1, 4-2로 번호가 자동 매겨진다(lib/numbering.ts가 슬라이드 배열에서 매번 재계산 — 번호를 데이터에 저장하지 않는다).

- 슬라이드 하단에 분기 규칙을 설정한다: "1번 문항이 틀리면 → 4-1(보충)", "맞으면 → 5", 보기별 분기도 가능.

- 진행 바는 메인 슬라이드 기준으로 계산해 보조 슬라이드로 빠져도 진행률이 요동치지 않게 하고, 현재 위치는 4-1로 표시한다.

- 분기로 건너뛴 슬라이드의 문항은 미응답 검사에서 제외한다(lib/validate.ts).

- 에디터가 순환 분기와 도달 불가 슬라이드를 검사해 경고를 띄운다.

교사 미리보기 / 테스트 모드 (2단계로 분리)

① 미리보기 — 에디터 내 토글

현재 편집 중인 슬라이드를 학생 화면 그대로 렌더한다. 저장·제출·채점 기록 없음. 상단에서 모바일(390×844) / 데스크톱 프레임을 전환해 모바일 레이아웃을 즉시 확인한다. 플레이어 컴포넌트를 읽기 전용 모드로 그대로 재사용한다.

**② 테스트 모드 — /#/play/:code?test=<editToken>**

처음부터 끝까지 학생과 완전히 동일한 흐름으로 진행한다. 다만:

- 상단에 눈에 띄는 테스트 모드 배너 + 처음부터 다시 버튼

- 응답은 _test 시트에 저장되고 통계·엑셀 수합에서 제외된다

- 테스트 모드에서만 쓸 수 있는 도구: 정답 보기 토글, 잠금 무시하고 넘기기(진행 잠금·POE 잠금이 걸리는지 확인한 뒤 빠르게 통과), 하단에 현재 통과한 분기 경로 표시

- 이 링크는 editToken을 담고 있으므로 학생에게 주면 안 된다는 경고를 함께 노출

화면 설계

교사 에디터 (/#/editor/:code) — Notion식 입력 UI

- 레이아웃: 좌 슬라이드 목록(드래그 재정렬·복제·삭제·보조슬라이드 지정) / 중앙 캔버스 / 우 선택 블록 속성 패널. 모바일에서는 좌·우가 바텀시트로 전환.

- 블록 추가: 빈 문단에서 / → 슬래시 커맨드 팔레트. 블록 왼쪽 hover 시 ⊕·⠿ 핸들. 재정렬은 @dnd-kit.

- 리치텍스트: TipTap(ProseMirror). contentEditable을 직접 구현하지 않는다. 확장: Bold, Italic, Underline, Strike, TextStyle+FontFamily, FontSize(커스텀), Color, Highlight, TextAlign, 목록, Link, Subscript/Superscript(화학식·단위용), mathInline(커스텀). 텍스트 선택 시 플로팅 버블 툴바.

- 이미지: 드래그앤드롭·붙여넣기 → 클라이언트 리사이즈 → Apps Script 업로드. URL 직접 입력도 지원.

- 영상: URL을 붙여넣으면 YouTube/Vimeo/mp4를 자동 판별. 시작·종료 시각(1:30~3:05 형식 입력), 반복, 자동재생, 캡션 설정. 편집 화면에서도 실제 플레이어로 구간을 확인할 수 있다.

- 저장: 3초 디바운스 자동저장 + 상단 저장 상태 표시. 발행으로 학생 접속 활성화.

학생 플레이어 (/#/play/:code) — Rubin Investigations 참고

- 입장: 수업 제목·설명·예상 소요시간 + 교사가 지정한 식별 필드 입력 + 데이터 보관 안내.

- 한 화면 = 한 슬라이드. 상단 얇은 진행 바 + 4-1 / 12. 하단 고정 이전 / 다음. 우하단 참고자료 버튼.

- 진행 잠금: 필수 미응답 문항이 있으면 다음 비활성 + 첫 미응답 문항으로 스크롤 + 붉은 테두리 + 안내 토스트.

- 피드백: feedbackMode에 따라 즉시 ✓/✗+해설 / 마지막에 일괄 / 미공개.

- 자동저장·복구: 입력 즉시 localStorage, 5초 디바운스로 서버 동기화. 새로고침·네트워크 끊김·기기 변경 시 같은 식별정보로 이어서 진행.

- 마지막 → 요약 화면(응답 확인, 점수(설정 시), POE 예측↔설명 비교, 제출 완료).

교사 결과 (/#/results/:code)

요약 카드(접속·제출·평균점수·평균 소요시간) / 문항별 정답률 및 보기별 분포 / 학생별 답안 표(모바일은 카드) / 사진·그림 답안 썸네일 격자 / 서답형 모아보기 / **SheetJS로 .xlsx 클라이언트 생성** + 원본 Google Sheet 링크 / 데이터 완전 삭제.

디자인 원칙

단색 강조색 1개 + 중성 회색 스케일, 배경 흰색/#fafafa, 1px 테두리, 그림자 최소. Pretendard(fallback system-ui), 본문 16px↑, 행간 1.7. 터치 타깃 44px↑, 하단 고정 바에 env(safe-area-inset-bottom). 모바일 우선 3단계 반응형. 다크모드는 prefers-color-scheme 대응.

세션 간 연속성 · 장기 유지보수 체계

이 사이트는 수업을 하면서 계속 고쳐 나갈 물건이고, 작업이 여러 세션에 걸쳐 이어진다. 다음 세션의 나(또는 다른 사람)가 대화 기록 없이도 곧바로 이어서 작업할 수 있는 상태를 코드와 함께 리포지토리 안에 남긴다.

리포지토리에 남기는 인계 문서

| 파일 | 역할 | 갱신 시점 |
| --- | --- | --- |
| CLAUDE.md (루트) | 모든 세션에서 자동으로 읽히는 파일. 프로젝트 목적 1문단, 확정 결정 요약, 스택, 디렉터리 지도, 개발·검증 명령, 코드 규칙(레지스트리 패턴·eval 금지·정답 서버 제거 등), 그리고 맨 위에 **"작업 시작 전 docs/PROGRESS.md를 먼저 읽을 것"** 지시 | 규칙·구조가 바뀔 때 |
| docs/PLAN.md | 이 문서. 계획 전문 (단일 원본) | 계획이 바뀔 때 |
| docs/PROGRESS.md | 11단계 체크리스트 + 현재 위치 + 다음에 할 일 + 미해결 이슈 + 임시방편(TODO) 목록 | 매 작업 종료 시 |
| docs/DECISIONS.md | ADR 형식. 결정 / 이유 / 검토했으나 버린 대안과 그 이유 — 나중에 "왜 이렇게 했지?"로 되돌아가 같은 논의를 반복하지 않기 위함 | 결정이 생길 때마다 추가 |
| docs/SESSION_LOG.md | 세션별 3~5줄 요약(날짜 / 한 일 / 다음 세션이 알아야 할 것) | 매 세션 종료 시 |
| docs/OPERATIONS.md | Apps Script 배포 URL·배포 절차·Drive 폴더 위치·GitHub Pages 설정·장애 대응(할당량 초과, 배포 URL 변경, 응답 시트 복구) | 운영 설정이 바뀔 때 |
| docs/TEACHER_GUIDE.md | 교사용 사용법 | 기능 추가 시 |
| apps-script/SETUP.md | 운영자용 백엔드 1회 배포 절차 | 백엔드 변경 시 |

Claude 메모리

프로젝트 메모리 파일을 memory/에 기록하고 MEMORY.md에 한 줄 인덱스를 추가한다 — 리포지토리를 열기 전 단계에서도 이 프로젝트의 맥락이 자동으로 떠오르게 하기 위함이다.

- interactive-class-project.md (type: project) — 프로젝트 정체·리포 경로·docs/PROGRESS.md를 먼저 보라는 지침

- interactive-class-backend.md (type: reference) — Apps Script 배포 URL, 스프레드시트/Drive 위치

- 학생 입력은 버튼 기반이어야 한다는 사용자 지시는 feedback 타입으로 별도 기록

Git 규칙

- 0단계에서 git init → .gitignore(node_modules, dist, .env.local, *.local) → 첫 커밋

- 구현 단계마다 1커밋 이상, 커밋 메시지 첫 줄에 단계 번호를 남겨([4] 기본 문항 6종 구현) 나중에 이력만 봐도 진행 상황이 읽히게 한다

- 사용자가 github.com에서 빈 리포를 만들면 git remote add origin 후 푸시. 이후 단계 완료 시마다 푸시해 백업을 유지한다

- 비밀값은 절대 커밋하지 않는다 — Apps Script 배포 URL은 .env.local(gitignore)에 두고, .env.example에 키 이름만 남긴다. 교사 editToken은 어떤 파일에도 기록하지 않는다

제품 자체의 유지보수성 (중요)

사이트를 계속 고치면 이미 만들어 둔 수업 데이터가 깨질 수 있다. 처음부터 방어한다.

- 스키마 버전 + 마이그레이션 — Lesson.version 필드는 이미 모델에 있다. lib/migrate.ts에 v1→v2→v3… 변환 함수를 누적하고, 수업을 불러올 때 항상 통과시킨다. 옛 수업이 열리지 않는 상황을 만들지 않는다. 마이그레이션 함수마다 Vitest 픽스처를 붙인다.

- 수업 내보내기 / 가져오기 / 복제 — 교사가 수업을 .json 파일로 내려받고 다시 올릴 수 있게 한다. 백엔드 사고나 계정 문제에 대한 최후의 백업이자, 교사끼리 수업을 공유하고 다음 학년도에 재사용하는 수단이다. (제품 기능이자 유지보수 안전장치)

- **blocks/registry.ts 패턴 유지** — 기능 추가가 파일 하나 추가로 끝나는 구조를 계속 지킨다. 새 문항 유형을 추가하며 switch 문을 여기저기 늘리기 시작하면 유지보수가 무너진다. CLAUDE.md에 이 규칙을 명시한다.

- 순수 함수 + 단위 테스트 — 채점·단위·유효숫자·분기·번호 계산 로직은 UI에서 분리해 테스트로 고정한다. 나중에 수정할 때 회귀를 막아주는 유일한 안전망이다.

파일 구조

interactive class/

├─ CLAUDE.md                              ★ 모든 세션에서 자동 로드되는 인계 문서

├─ index.html  package.json  vite.config.ts  tsconfig.json

├─ .gitignore  .env.example               (.env.local은 커밋 금지)

├─ .github/workflows/deploy.yml            GitHub Pages 자동 배포

├─ apps-script/  Code.gs  appsscript.json  SETUP.md

├─ docs/

│   ├─ PLAN.md          이 계획서 전문 (단일 원본)

│   ├─ PROGRESS.md      ★ 단계 체크리스트·현재 위치·다음 할 일·미해결 이슈

│   ├─ DECISIONS.md     ADR (결정·이유·버린 대안)

│   ├─ SESSION_LOG.md   세션별 요약

│   ├─ OPERATIONS.md    배포 URL·절차·장애 대응

│   └─ TEACHER_GUIDE.md

└─ src/

├─ main.tsx  App.tsx  routes.tsx

├─ types/lesson.ts                      데이터 모델 (전 계층 공유)

├─ api/client.ts                        Apps Script 호출 래퍼

├─ api/mock.ts                          localStorage 목 백엔드

├─ store/editorStore.ts  playerStore.ts (Zustand, undo/redo)

├─ lib/

│   ├─ grade.ts        문항 유형별 채점 (Code.gs와 로직 동기)

│   ├─ units.ts        단위 레지스트리·환산·정규화

│   ├─ sigfigs.ts      유효숫자 판정

│   ├─ formula.ts      데이터표 계산 열 안전 파서 (eval 금지)

│   ├─ regression.ts   선형회귀 기울기·절편·R²

│   ├─ numbering.ts    4 / 4-1 / 4-2 번호 계산

│   ├─ navigate.ts     조건 분기 다음 슬라이드 결정 + 순환 검사

│   ├─ validate.ts     진행 가능 여부 판정

│   ├─ chemNormalize.ts / mathNormalize.ts   채점용 정규화

│   ├─ migrate.ts     수업 스키마 버전 마이그레이션 (v1→v2→…)

│   ├─ portable.ts    수업 .json 내보내기·가져오기·복제

│   ├─ image.ts  xlsx.ts

├─ data/  periodic.ts  constants.ts     주기율표·상수표 정적 데이터

├─ components/                          Button, Sheet, Toast, Field 등

├─ blocks/

│   ├─ registry.ts                      type → 컴포넌트·기본값·아이콘 매핑

│   ├─ TextBlock/ ImageBlock/ VideoBlock/ ChartBlock/ CalloutBlock/ EmbedBlock/ PoeGroup/

│   └─ questions/ Cloze/ Choice/ Short/ Combo/ Order/ Match/

│                 Numeric/ Math/ Chem/ Drawing/ Photo/ DataTable/

├─ math/    MathField.tsx  keyboards.ts  MathRender.tsx

├─ editor/  SlideList  Canvas  SlashMenu  BubbleToolbar  InspectorPanel  BranchEditor  PreviewFrame

├─ player/  Entry  SlideView  ProgressBar  NavBar  SummaryView  TestModeBar  ClassAggregate

├─ reference/ ReferenceDrawer  PeriodicTable  Constants  UnitConverter

└─ results/ Dashboard  QuestionStats  StudentTable  MediaGallery

**핵심: blocks/registry.ts** — 모든 블록·문항이 { type, label, icon, defaultData, Editor, Viewer, grade?, isAnswered?, toCell? } 한 객체로 등록된다. 새 유형을 추가할 때 파일 하나만 만들고 등록하면 슬래시 메뉴·에디터·플레이어·채점·엑셀 열 생성이 전부 따라온다. 유형별 switch를 여러 파일에 흩뿌리지 않는다. 문항 유형이 12종이므로 이 구조가 필수다.

Apps Script API (apps-script/Code.gs)

단일 doPost(e) 라우터, 요청·응답 모두 JSON 문자열.

| action | 인증 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| createLesson | — | code·editToken 발급, _index 등록 |
| getLesson | code | 학생용: 정답·해설 필드를 서버에서 제거하고 반환 |
| getLessonForEdit | editToken | 정답 포함 전체 반환 |
| saveLesson / publishLesson | editToken | 저장 / 공개 + 응답 시트 생성 |
| uploadMedia | editToken | 교사 이미지·밑그림 → Drive |
| uploadStudentMedia | code | 학생 사진·그림 PNG → Drive |
| saveProgress | code | studentKey 행 upsert (부분 저장, isTest면 _test 시트) |
| gradeAnswer | code | 즉시 피드백용 단건 서버 채점 (정답 미반환) |
| submitResponse | code | 최종 제출 + 서버 전체 재채점 |
| getAggregate | code | 익명 집계만 반환, CacheService 10초 캐시 |
| getResults | editToken | 응답 전체 |
| deleteLesson | editToken | 수업·미디어·학생 업로드·응답 시트 완전 삭제 |

정답 유출 방지: getLesson이 정답을 빼고 내려주므로 즉시 채점은 gradeAnswer 단건 호출로 결과만 받는다. 클라이언트 lib/grade.ts는 목 모드·에디터 미리보기·테스트 모드에서만 쓴다. 초·중등 수준에서 충분한 방어이며 완벽하지는 않다는 점을 문서에 명시한다.

구현 단계

범위가 크므로 6단계 끝에서 이미 쓸 수 있는 제품이 되도록 순서를 잡았다. 과학 특화 기능은 그 위에 얹는다. **각 단계를 끝낼 때마다 docs/PROGRESS.md를 갱신하고 커밋·푸시한다** — 이것이 세션이 끊겨도 이어갈 수 있게 하는 실질적 장치다.

- 환경 준비 + 세션 연속성 확보 (가장 먼저)

  - winget install OpenJS.NodeJS.LTS → 새 셸에서 node -v 확인

  - git init, .gitignore, .env.example

  - **CLAUDE.md + docs/PROGRESS.md + DECISIONS.md + SESSION_LOG.md + OPERATIONS.md 작성** (docs/PLAN.md는 이미 있음)

  - Claude 메모리 파일 3종 기록 + MEMORY.md 인덱스 추가

  - 첫 커밋 → 사용자가 github.com에 만든 빈 리포에 remote add origin 후 푸시

  - 이 단계를 마치면, 이후 어느 세션에서든 리포만 열어 이어서 작업할 수 있다

- 스캐폴딩 — Vite+React+TS, Tailwind v4, HashRouter, 디자인 토큰, 공통 컴포넌트, types/lesson.ts, lib/migrate.ts 뼈대

- 목 백엔드 — api/mock.ts(localStorage)로 전체 API 구현. 이후 모든 UI 작업을 Apps Script 배포 없이 진행·검증

- 블록 레지스트리 + 기본 블록 — text(TipTap)·heading·image·video·callout·divider·embed, 에디터 캔버스·슬래시 메뉴·dnd-kit·버블 툴바

- 기본 문항 6종 — cloze·choice·short·combo·order·match (각각 Editor/Viewer/grade/isAnswered)

- 플레이어 + 미리보기 — 입장, 슬라이드 렌더, 진행 잠금, 진행바, 자동저장·복구, 요약, feedbackMode 3종, 에디터 미리보기 토글

- Apps Script 백엔드 — 전 액션, LockService, _index, upsert, SETUP.md. 목 → 실제 전환. 여기서 기본 제품 완성

- 수식·화학·수치 — MathLive 통합, 커스텀 버튼 키보드 5종, TipTap mathInline, numeric(허용오차·유효숫자·units.ts), chem(첨자 버튼)

- 탐구 도구 — dataTable(안전 파서·자동계산·추세선·오차막대), chart, drawing(캔버스·밑그림·스트로크 JSON), photo. **차트 코드 작성 전 dataviz 스킬을 먼저 로드**해 색상·축·범례 규칙을 따른다

- 수업 운영 — 조건 분기 + 4-1/4-2 번호, POE 잠금, 학급 응답 집계 공유, 참고자료 패널(주기율표·상수·단위환산)

- 결과 대시보드 + 엑셀 — 통계, 학생별 답안, 미디어 갤러리, SheetJS .xlsx, 데이터 삭제, 수업 내보내기·가져오기·복제(portable.ts)

- 테스트 모드 + 마감 — 테스트 모드 전용 도구, 모바일 QA, 교사용 링크 복구 안내, 빈 상태·오류·오프라인 처리, TEACHER_GUIDE.md 완성, GitHub Actions 배포, OPERATIONS.md에 실제 배포 URL 기록

주요 의존성: react-router-dom, zustand, @tiptap/react+확장, @dnd-kit/core+sortable, recharts, mathlive, katex, xlsx, nanoid, tailwindcss@4. (@cortex-js/compute-engine은 동적 import 전용)

검증

단계별 (목 백엔드, 로컬)

npm run dev          # VITE_API_MODE=mock

npm run typecheck    # tsc --noEmit — 단계마다 통과 확인

npm run test         # vitest

순수 함수는 Vitest 단위 테스트를 붙인다 — grade.ts(12종 채점), units.ts(환산·정규화), sigfigs.ts, formula.ts(파서, **eval 미사용 및 악의적 입력 거부 확인**), regression.ts, numbering.ts(4-1 번호), navigate.ts(분기·순환 검사), validate.ts, chemNormalize.ts/mathNormalize.ts. 나머지는 브라우저 확인.

엔드투엔드 (claude-in-chrome, 390×844 및 1440×900 각각)

- 홈 → 수업 만들기 → /로 텍스트·이미지·영상·차트 및 문항 12종을 각각 추가

- 텍스트 굵게/기울임/글꼴/크기, 본문에 인라인 수식 삽입, 블록 드래그 재정렬, 슬라이드 5장 구성

- 영상 블록에 YouTube URL + 구간(1:30~2:00) 지정 → 지정 구간에서 시작·정지하는지 확인

- 슬라이드 4에 분기 설정(오답 → 4-1 보충), 4-1을 보조 슬라이드로 지정 → 목록·진행바에 4-1로 표시되는지 확인

- 1번 문항 immediate, 2번 never로 설정 후 발행 → 수업 코드 확보

- 미리보기 토글로 모바일 프레임 확인 → 테스트 모드로 전 슬라이드 통과, 분기 경로 표시 확인

- 시크릿 창에서 /#/play/<code> → 답 없이 다음 클릭 시 차단되는지 확인 → 답 입력 후 진행 → immediate 문항만 정오답이 보이는지 확인

- 수식 문항을 키보드 없이 버튼만으로 입력해 정답 처리되는지, 화학식 첨자 버튼이 동작하는지 확인

- 수치 문항에 9.7(정답 9.8 ±0.2), 9.8 km/s²(단위 오류), 9.80000(유효숫자 초과)을 넣어 각각 기대대로 채점되는지 확인

- 데이터표에 값 입력 → 계산 열·추세선·R²가 즉시 갱신되는지, 기울기 자동채점이 맞는지 확인

- 그리기 답안 제출 후 화면을 회전해 스트로크가 어긋나지 않는지 확인, 사진 업로드 제출 확인

- POE: 예측 제출 후 수정이 막히는지, 요약 화면에 예측↔설명이 나란히 나오는지 확인

- 중간에 새로고침 → 답안 복구 및 같은 위치에서 이어지는지 확인

- 학생 3명분 제출 후 /#/results/<code> → 통계 확인, .xlsx를 열어 학생 1행·문항별 열·자동채점 값·미디어 URL이 정확한지, 테스트 모드 응답이 섞여 있지 않은지 확인

- 모바일 뷰포트에서 가로 스크롤이 없는지, 하단 고정 바가 콘텐츠를 가리지 않는지, 수식 가상 키보드가 입력칸을 가리지 않는지 확인

실제 백엔드

Apps Script 배포 후 VITE_API_MODE=live로 7~14번 반복. 특히 여러 탭 동시 제출 시 LockService 하에서 행 누락·중복이 없는지, 학급 응답 집계 폴링이 화면을 벗어나면 멈추는지 네트워크 탭에서 확인.

세션 인계 검증 (0단계 직후 및 마지막에 각각)

- CLAUDE.md와 docs/PROGRESS.md만 읽고도 "지금 어디까지 됐고 다음에 뭘 해야 하는지"가 명확한지 스스로 읽어보며 점검

- git log --oneline만 봐도 단계별 진행이 읽히는지 확인

- 커밋된 파일에 배포 URL·토큰 등 비밀값이 섞이지 않았는지 git grep으로 확인

- 수업 내보내기 .json을 다시 가져오기 해 동일하게 복원되는지, 구버전 스키마 픽스처가 migrate.ts를 통과해 열리는지 확인